Утвержден приказом

Государственного комитета

Республики Башкортостан

по строительству  и архитектуре

от   2 апреля  2013 года  № 85

Порядок формирования сметных расчетов ресурсным методом

на  объектах капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, финансируемых  полностью или частично за счет средств бюджета Республики Башкортостан

- Общие положения

1.1. Порядок формирования сметных расчетов ресурсным методом на  объектах капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, финансируемых  полностью или частично за счет средств бюджета Республики Башкортостан (далее – Порядок,  объекты строительства) разработан в соответствии с  постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля  2008 года  №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденной постановлением Государственного комитета  Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 05 марта 2004 года  № 15/1.

1.2. Порядок распространяется на всех участников  инвестиционно-строительного комплекса Республики Башкортостан.

II. Определение   стоимости  строительства  объектов,

финансируемых  полностью или частично за счет средств бюджета Республики Башкортостан

2.1. Сметная стоимость строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ  (далее – стоимость строительства)  может определяться  по вновь начинаемым (проектируемым) объектам строительства в базисном (в ценах 2001 года в редакции 2009 года) и текущем уровне цен с учетом стоимости ресурсов на дату составления проектной документации – ресурсным методом.

2.2. Стоимость строительства в текущем уровне цен – ресурсным методом  определяется на основании  согласованных Государственным комитетом Республики Башкортостан по строительству и архитектуре следующих исходных данных:

декларированного  уровня заработной платы рабочих;

декларированных отпускных цен на материалы, изделия и конструкции;

декларированных сметных цен на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств.

2.2.1. Для определения сметной стоимости строительства проектируемых  объектов  рекомендуется применять формы локальной сметы  (локального сметного расчета) и локального  ресурсного сметного расчета в двух уровнях цен: базисном и текущем. Формы составления сметной документации приведены в приложении № 1 и № 2 к настоящему Порядку.

В этом случае заказчик в задании на проектирование объектов строительства предусматривает требование по составлению сметной документации с применением базисного уровня цен (в ценах 2001 года  в редакции 2009 года) и текущего уровня цен с учетом стоимости ресурсов на дату составления сметной документации (с указанием месяца и года ее составления) согласно пункту 2.2. настоящего Порядка.

2.3. Заказчик направляет сметную документацию, разработанную согласно    пункту  2.2.1.  настоящего Порядка,  на государственную экспертизу или на проверку достоверности определения сметной стоимости объектов в соответствии с действующим законодательством.

2.3.1. Начальная (максимальная) цена контракта  при размещении заказа на выполнение работ по строительству определяется заказчиком на основании утвержденной в установленном порядке проектной документации в текущем уровне цен, имеющей положительное заключение государственной экспертизы.

Начальная (максимальная) цена контракта при размещении заказа на выполнение работ по строительству определяется с учетом прогнозных  индексов – дефляторов,  учитывающих период строительства.

Значения прогнозных индексов – дефляторов разрабатываются Министерством экономического развития Российской Федерации по отрасли «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)».

2.4. В начальную (максимальную) цену контракта при размещении заказа на выполнение работ по строительству включаются следующие показатели сметной стоимости строительства:

стоимость строительно-монтажных работ по итогам глав 1-9 сводного сметного расчета (или отдельных сметных расчетов в его составе);

прочие затраты, относящиеся к деятельности генерального подрядчика, поручаемые заказчиком (техническим заказчиком).